Registro sesiones daily

Gonzalo Yuseff (Scrum Master)

Maximiliano Parra (Product Owner)

Francisco Molinet (Team Scrum)

• ¿Qué terminé ayer?(1)

• ¿Qué voy a terminar hoy?(2)

• ¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hay) estoy enfrentando

en la actualidad?(3)

Sesion 1:

Team Scrum:

(1) La configuración inicial del entorno de desarrollo para las APIs de la red asistencial.

(2) Avanzaré en la Tarea #5 (Crear endpoint para consultar y reservar cupos en la base de datos centralizada).

(3) Ninguno por hoy.

Product Owner:

(1) Revisión general del backlog y de la Historias de Usuario #3 (Agendar cita hospitalaria).

(2) Trabajaré en la Tarea #4 (Diseñar interfaz de búsqueda y selección de cupos disponibles).

(3) Ninguno por hoy.

Sesion 2:

Team Scrum:

(1) Finalicé la Tarea #5 (Endpoint para consultar y reservar cupos).

(2) Trabajaré en la Tarea #6 (Implementar validación para impedir doble asignación de un cupo ya tomado).

(3) Necesito simular concurrencia entre varios centros para validar que no se dupliquen reservas.

Product Owner:

(1) Cerré la Tarea #4 (Interfaz de búsqueda y selección de cupos).

(2) Iniciaré la Tarea #7 (Generar y mostrar comprobante digital con fecha, hora, hospital y box).

(3) Ninguno por hoy.

Sesion 3:

Team Scrum:

(1) Completé la Tarea #6 (Validación contra doble asignación) de la HU #3.

(2) Pasaré a la Épica 4 y comenzaré la Tarea #78 (Diseñar e implementar componente de interfaz persistente en el encabezado con estados: En línea, Sin conexión, Sincronizando) de la HU #77.

(3) Sin impedimentos directos por ahora.

Product Owner:

(1) Completé la Tarea #7 (Comprobante digital) de la HU #3. Con esto dejamos la HU #3 con todas sus tareas en estado "Closed".

(2) Analizar el inicio de la HU #19 para la gestión y reprogramación de citas.

(3) Las tareas de la HU #19 están sin asignar en Taiga y la lógica de conservación de antigüedad requiere más definición.

Sesion 4:

Team Scrum:

(1) Cerré la Tarea #78 (Componente persistente en encabezado) de la HU #77.

(2) Sin tareas nuevas asignadas en Taiga por ahora; quedo a la espera de la siguiente asignación.

(3) Ninguno por hoy.

Product Owner:

(1) Definición conceptual de la Tarea #21 (Lógica para liberar cupo y mantener antigüedad) y Tarea #22 (Endpoint de actualización de estado y reubicación).

(2) Iniciar la Tarea #20 (Crear modal de reprogramación y cancelación con selector obligatorio de motivo) de la HU #19, construir la lógica de la Tarea #21 y el endpoint de la Tarea #22 (HU #19).

(3) Falta definir la lista definitiva de motivos obligatorios de cancelación. La reubicación respetando la antigüedad original en la cola de espera resultó ser una consulta más compleja de lo previsto.

Sesion 5:

Team Scrum:

(1) Sin avances adicionales sobre tareas propias.

(2) Quedo a la espera de la asignación de nuevas tareas en Taiga.

(3) Ninguno por hoy.

Product Owner:

(1) Maquetación inicial del modal en la Tarea #20 y avances parciales en la Tarea #21 y Tarea #22.

(2) Continuar ajustando el modal de la Tarea #20 y avanzar en la Tarea #23 (Construir notificaciones automáticas al paciente sobre modificación o cancelación).

(3) Ninguno por hoy.

Sesion 6:

Team Scrum:

(1) Sin avances adicionales sobre tareas propias.

(2) Documentar los componentes entregados y actualizar los estados en Taiga antes del cierre de Sprint.

(3) Ninguno por hoy.

Product Owner:

(1) Mantener en "In progress" las tareas #20 (modal) y backend #21, #22 y #23 de la HU #19.

(2) Documentar el avance real para la revisión del Sprint.

(3) Ninguno por hoy.

### Sesión 7

Team Scrum:

(1) Sin avances adicionales sobre tareas propias.

(2) Quedo a la espera de la asignación de nuevas tareas en Taiga.

(3) Ninguno.

Product Owner:

(1) Avancé en la Tarea #21 (Lógica de negocio para liberar cupo) y Tarea #22 (Endpoint de actualización de estado y reubicación). Completé la Tarea #12 (Servicio en segundo plano para procesar la cola de notificaciones) de la HU #9.

(2) Finalizar ambas tareas (#21 y #22) de la HU #19 e iniciar la Tarea #58 (Diseño de flujo de trabajo para devolución o rechazo definitivo) de la HU #57.

(3) Ninguno.

### Sesión 8

Team Scrum:

(1) Cerré las tareas #10 (Servicio SMTP/mensajería) y #11 (Plantillas dinámicas con enlaces interactivos) de la HU #9.

(2) Quedo a la espera de la asignación de nuevas tareas en Taiga.

(3) Ninguno.

Product Owner:

(1) Cerré la Tarea #58 y la Tarea #59 (Caja de texto para observaciones e indicaciones) de la HU #57.

(2) Iniciar la Tarea #79 (Contador en tiempo real de registros en cola de sincronización) de la HU #77 y avanzar en la Tarea #60 (Notificaciones al médico emisor) y Tarea #61 (Habilitar opción de edición y reenvío) de la HU #57.

(3) Ninguno.

### Sesión 9

Team Scrum

(1) Sin avances adicionales sobre tareas propias.

(2) Tomar la Tarea #32 (Endpoint unificado de eventos de interconsulta) de la HU #30.

(3) Ninguno.

Product Owner

(1) Completé la Tarea #79 de la HU #77. Completé la Tarea #60 y Tarea #61, cerrando la HU #57 al 100%.

(2) Avanzar en las tareas asignadas de la HU #24: Tarea #25 (Vista pública responsive) y Tarea #28 (Indicador gráfico de progreso).

(3) Ninguno.

### Sesión 10

Team Scrum

(1) Finalicé la Tarea #32 de la HU #30.

(2) Trabajar en la Tarea #29 (Implementar mecanismos de seguridad como limitación de peticiones y captcha) de la HU #24.

(3) Necesitamos información sobre la tasa límite de peticiones (rate limiting) y definir el proveedor de captcha a integrar para no bloquear la accesibilidad. Cambié el estado de la Tarea #29 a "Needs Info" en Taiga.

Product Owner

(1) Completé la Tarea #25 (Vista pública) y Tarea #28 (Indicador gráfico de progreso) de la HU #24.

(2) Avanzar en la Tarea #27 (Endpoint de consulta sin exponer datos sensibles) de la HU #24.

(3) Ninguno.

### Sesión 11

Team Scrum

(1) Gestioné con el PO la definición de los parámetros de rate limiting y la integración de captcha; la Tarea #29 sigue en estado "Needs Info" en Taiga.

(2) Mantener la Tarea #29 de la HU #24 en "Needs Info" hasta contar con la definición de los parámetros.

(3) Pendiente la definición de la tasa límite de peticiones y del proveedor de captcha para la Tarea #29.

Product Owner

(1) Cerré la Tarea #27, dejando la HU #24 casi lista a la espera del cierre técnico de la seguridad.

(2) Avanzar en la Tarea #69 (Persistencia local del formulario de interconsulta) de la HU #67.

(3) Ninguno.

### Sesión 12

Team Scrum

(1) La Tarea #29 (HU #24) continúa en estado "Needs Info" en Taiga, sin avances.

(2) Apoyar en las pruebas de integración del almacenamiento local y la sincronización con la base central.

(3) Pendiente la definición de rate limiting y captcha para cerrar la Tarea #29.

Product Owner

(1) Cerré la Tarea #69 (Persistencia local del formulario) de la HU #67.

(2) Trabajar en la Tarea #71 (Pruebas unitarias que simulan cortes repentinos de energía/red) de la HU #67.

(3) Ninguno.

### Sesión 13

Team Scrum

(1) Validé la recepción de payloads de la base local en la API de sincronización.

(2) Refactorizar y limpiar el código backend en todas las historias del Sprint.

(3) Ninguno.

Product Owner

(1) Completé la Tarea #71 (Pruebas unitarias de cortes de red) de la HU #67. Las tareas #68 y #70 de la HU #67 siguen en estado "New" y sin asignar en Taiga, por lo que la HU #67 permanece abierta.

(2) Revisar la respuesta visual y accesibilidad en dispositivos móviles para todas las vistas desarrolladas.

(3) Ninguno.

### Sesión 14

Team Scrum

(1) Finalicé la refactorización y optimización de consultas en la base de datos centralizada.

(2) Realizar pruebas end-to-end de creación, cancelación y reprogramación de citas.

(3) Ninguno.

Product Owner

(1) Ajusté detalles estéticos en el modal de cancelación y el indicador de conexión del encabezado.

(2) Asegurar que todos los estados de las tareas en Taiga reflejen la realidad del trabajo entregado.

(3) Ninguno.

### Sesión 15

Team Scrum

(1) Validé la integridad de todos los endpoints y servicios en segundo plano.

(2) Documentar los endpoints construidos para la API REST.

(3) Ninguno.

Product Owner

(1) Verifiqué la usabilidad del flujo de devolución de interconsultas con observaciones.

(2) Preparar los entornos locales y datos de prueba para la demostración del Sprint Review.

(3) Ninguno.

### Sesión 16

Team Scrum

(1) Completé la documentación de la API y cerré mis tareas correspondientes en Taiga.

(2) Asistir a la revisión del Sprint y presentar los desarrollos del backend.

(3) Ninguno.

Product Owner

(1) Dejé listas las vistas y componentes para la demostración en vivo.

(2) Realizar la demostración de la interfaz gráfica durante el Sprint Review ante el Product Owner.

(3) Ninguno.